嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工监理

招 标 文 件

招 标 人：嘉兴港区城市开发建设投资有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

核    备： 嘉兴港区（综合保税区）建设交通局

二〇二一年十二月

目 录

投标通知书	3

第一章  投标须知	5

投标须知前附表	5

一、总    则	8

二、招标文件	10

三、监理费投标报价	11

四、投标文件的编制	12

五、投标文件的提交	15

六、开    标	15

七、评    标	16

八、中标通知及签订合同	17

第二章  合同主要条件	19

第一部分  协议书	19

第二部分  通用条件	22

第三部分  专用条件	30

第三章  投标辅助资料	41

附件：监理评标细则	52

# 投标通知书

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司受嘉兴港区城市开发建设投资有限公司委托，就嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工监理组织公开招标。

1、工程名称：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工监理

2、招标文件获取：招标文件将于2021年12月24日上传至嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/），请各投标人的账号登录嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）自行下载。

3、答疑方式及时间：本次招标将不举行标前会议，各投标单位若对招标文件等有疑义，请于2022年1月1日17：00时前，以投标人的账号登录嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）将所提疑问上传，招标人将统一予以答复，答复内容请各投标单位自行下载。

4、投标保证金数额为：人民币叁万元整

投标保证金递交形式：银行保函（银行在嘉兴市设有分支机构）、保证保险（采取投标保证金电子保函或银行电子保函形式的，请通过 嘉 兴 市 公 共 资 源 交 易 网 的 投 标 保 证 电 子 保 函 专 栏 办 理 ， 网 址http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/index/index.html?type=3，客服电话：400-153-8889、400-857-6077）；担保公司（经过银保监部门审批通过并在嘉兴市设有分支机构）担保；电汇、网银转账【应从基本账户转出，超级网银除外，提交时间应在开标截止时间前到账（提醒：请投标单位在开标三个工作日前提交，并注明投标项目名称，以便确认到账，本项目（标段）保证金收退双方互不开具收据，以收款人开户银行实际到账信息为准。】

收 款 人：嘉兴市公共资源交易中心

开户银行： 农业银行嘉兴市分行

帐    号： 详见招标公告

投标保证金系统在使用过程中，若发生下列不可预见情形：（1、开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取文件；2、金融机构/电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能正常操作；3、金融机构/电子保函服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用；4、金融机构/电子保函服务器受到病毒或其他外来的攻击；5、其他不可抗力事件。）导致系统无法正常使用，招标人应及时向市公共资源交易中心、电子交易系统维护方、金融保函机构核查情况，若投标人能提交有效证明材料的，招标人可在开标时予以记录、载明，提交评标委员会确认其效力。

- 投标文件递交方式：根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。投标人通过邮寄快递或直接送达方式在投标截止时间前（2022 年1月19日上午9:30分前）将投标文件装袋密封后送达至招标代理单位，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：【嘉兴市银建工程咨询评估有限公司嘉兴港区分公司招标代理办公室（嘉兴港区乍浦雅山中路170号金旺广场五楼）】，收件人：陶晓燕，联系电话： 13819364721 ）；为保证投标文件的准时、准点送达，若采用邮寄方式递交的，投标人应积极与快递公司联系，招标代理仅保证投标截止时间前的投标文件的接收，因投标人自身或快递等原因造成未在投标截止时间前送达的，视作投标人主动放弃，由投标人自行承担相应后果。包裹外包装上请注明项目名称！

各投标人寄件或送达时，请务必提供投标文件中法人代表或授权代表的手机号码、邮箱等联系方式（联系方式须另附纸张与投标文件一起邮寄），以供评标委员会在评审过程中需投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复。

6、联系方式：

发 包 人：嘉兴港区城市开发建设投资有限公司

联 系 人：匡工             电话：0573-85532817

招标代理单位：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地  址：嘉兴港区乍浦镇雅山中路170号五楼（金旺广场）

联系人：陶晓燕               电话（传真）：0573-85528457

# 第一章  投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工监理 |
|  | 建设地点：位于嘉兴港区。 |
|  | 建筑规模：本工程实施地点为乍浦港区主城区河道，涉及的河道范围主要为内城河、外城河、牛桥港（外城河-缪港）及沿线支流，包括沈家浜、潘家浜、斜家桥港、南河塘、丁油车浜、张家埭港、江家浜、东星河以及陆家桥浜。流域范围为北至外环东路、东至牛桥公路、南至滨海大道和汤山东路、西至乍浦塘。总流域面积约8.0 km2。建设内容包含雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程。 |
|  | 工程类别：施工监理 |
|  | 取费类别：自行判别 |
|  | 监理质量控制目标：合格 |
|  | 监理服务期：实际施工总工期+3个月，并提前30天介入，免费延长监理服务期（含工程质保期间及运维期间的技术指导及保修及运维整改现场的监理）至工程综合验收合格、竣工验收备案且审价完成、工程技术资料存档完成，包含以上全部服务。 |
|  | 招标范围：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工及缺陷责任期、运维期等全过程监理， 包括本工程设计范围内所涉及的建筑、安装等所有与本项目有关内容的所有监理。 |
| 2 | 资金来源：财政 |
| 3 | 监理单位资质要求： ①具有工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质（注：省外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行）。 ②未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、未被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。本项目不接受联合体投标。 总监理工程师资质要求：具有国家注册监理工程师（市政公用工程专业）资质，省外企业总监备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行。 |
| 4 | 投标文件有效期：90日历天 |
| 5 | 投标保证金数额为：人民币叁万元整 投标保证金递交形式：银行保函（银行在嘉兴市设有分支机构）、保证保险（采取投标保证金电子保函或银行电子保函形式的，请通过 嘉 兴 市 公 共 资 源 交 易 网 的 投 标 保 证 电 子 保 函 专 栏 办 理 ， 网 址http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/index/index.html?type=3，客服电话：400-153-8889、400-857-6077）；担保公司（经过银保监部门审批通过并在嘉兴市设有分支机构）担保；电汇、网银转账【应从基本账户转出，超级网银除外，提交时间应在开标截止时间前到账（提醒：请投标单位在开标三个工作日前提交，并注明投标项目名称，以便确认账，本项目（标段）保证金收退双方互不开具收据，以收款人开户银行实际到账信息为准。】 收 款 人：嘉兴市公共资源交易中心 开户银行： 农业银行嘉兴市分行 帐 号： 详见招标公告 投标保证金系统在使用过程中，若发生下列不可预见情形：（1、开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取文件；2、金融机构/电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能正常操作；3、金融机构/电子保函服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用；4、金融机构/电子保函服务器受到病毒或其他外来的攻击；5、其他不可抗力事件。）导致系统无法正常使用，招标人应及时向市公共资源交易中心、电子交易系统维护方、金融保函机构核查情况，若投标人能提交有效证明材料的，招标人可在开标时予以记录、载明，提交评标委员会确认其效力。 |
| 6 | 招标文件的获取:招标文件（补充文件）请以投标人账号登录嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）自行下载。 |
| 7 | 本次招标不组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。各投标单位若对招标文件等有疑义，请在2022年1月1日17时前以投标人账号登录嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）将所提疑问上传，招标代理单位将统一予以答复，答复内容请各投标单位自行下载。 |
| 8 | 投标文件份数：技术标、商务标各正本1份，副本2份 |
| 9 | 投标文件的递交：详见投标通知书 |
| 10 | 投标截止时间：2022年1月19日上午9：30整（北京时间） |
| 11 | 开标时间：2022年1月19日上午9：30整（北京时间） 地点：嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼规定开标室（广场路350号蒋水港西侧） 根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。 |
| 12 | 评标标准及方法：综合评估法。（根据嘉建[2018]10号、嘉建[2019]6号文件规定，本项目为二级监理项目，商务占70%，技术占28%，资信2分） 招标文件中关于投标文件技术标编制要求、评标办法以及技术标相关表格若与嘉建【2018】10号、嘉建【2019】6号文不一致的，以嘉建【2018】10号、嘉建【2019】6号文以及相关补充解释和勘误文件为准。 |
| 13 | 履约保证金数额为：无。 缴纳形式：/。 |
| 14 | 特别说明： ①招标文件第二章合同主要协议条款部分应严格按国家有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。 ②如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日18天前同时向招标人、招标代理机构、嘉兴港区（综合保税区）建设交通局书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 ③投标单位须以投标人账号登录嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）进行网上登记，未进行登记的其投标文件将被拒收；若各投标单位投标时或（资格后审）提供的项目总监理工程师与网上登记的项目总监理工程师不一致，视为未通过资格后审，按无效标处理。 ④投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评分、比较或者推荐中标候选人的行为（包括但不限于在评标场所附近围堵评标专家，向经过的评标专家发短信、打招呼、递纸条、耳语暗示等其他施加不正当影响的行为），都将会导致其投标被否决，并没收投标证金。 |

## 一、总    则

1.1 工程综合说明

1.1.1为了确保工程质量，提高工程建设投资效益，规范工程施工监理行为，维护招标人和承包单位的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程监理管理条例》、《嘉兴市建设工程招标投标管理实施办法》等，现对嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工监理进行公开招标。

1.1.2合同名称：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工监理。

1.1.3资金来源：本工程的建设资金由通过前附表所述方式获得，保证本招标文件的合格支付。

1.1.4项目建设的依据：

1.1.5工程概况：

本工程实施地点为乍浦港区主城区河道，涉及的河道范围主要为内城河、外城河、牛桥港（外城河-缪港）及沿线支流，包括沈家浜、潘家浜、斜家桥港、南河塘、丁油车浜、张家埭港、江家浜、东星河以及陆家桥浜。流域范围为北至外环东路、东至牛桥公路、南至滨海大道和汤山东路、西至乍浦塘。总流域面积约8.0 km2。建设内容包含雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程。

1.1.6工程施工监理范围和内容、要求：

1.1.6.1工程施工监理范围包括但不限于：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工及缺陷责任期、运维期等全过程监理，包括本工程设计范围内所涉及的建筑、安装等所有与本项目有关内容的所有监理。

1.1.6.2工程施工监理的主要内容：

1）审查设计文件，控制工程质量、造价和工期以及施工安全；

2）监督、管理建设合同的履行；

3）协调招标人与工程建设有关各方的工作关系等；主要有：

- 协助承建商编写开工报告及协助业主办理开工手续。

- 参加施工图会审。

- 审查承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

- 督促、检查承建商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调业主和承建商之间的关系。

- 审核承建商或业主提供的材料、构配件和设备的数量及质量。

- 根据施工进度计划协助业主编制用款计划；编制材料检验送检计划；审核经质量验收合格的工程量，签证工程款支付申请表；协助业主进行工程竣工结算工作。

- 审批承建商报送的施工总进度计划；审批承建商编制的年、季、月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促承建商实施进度计划。

- 督促承建商严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量。

- 督促、检查承建商落实施工安全保证措施。

- 组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收。

- 审核施工现场签证。

- 督促承建商整理合同文件和技术档案资料。

- 组织业主和承建商进行工程竣工初步验收。

- 提出工程质量评估报告。

- 参加工程验收，协助业主审查工程结算。

- 检查工程状况，参与鉴定质量责任。

- 督促承建商回访。

- 督促承建商及时完成未完工程尾项、维修工程出现的缺陷。

- 检查督促施工单位对本工程的竣工图、竣工资料的收集审查。

- 审核承建商提出的工程洽商及相关技术措施。

1.1.6.3 具体监理工作应严格按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)工作要求组织实施。

1.1.7工程质量目标及工期

（1）施工质量控制目标：合格

（2）计划工期：总工期300 日历天；

（3）监理服务期：实际施工总工期+3个月，并提前30天介入，免费延长监理服务期（含工程质保期间及运维期间的技术指导及保修及运维整改现场的监理）至工程综合验收合格、竣工验收备案且审价完成、工程技术资料存档完成，包含以上全部服务。

1.1.8相关单位

招标人：嘉兴港区城市开发建设投资有限公司；

招标代理单位：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司；

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司；

施工单位：待定。

1.2 投标资格

1.2.1投标人应具有工程监理综合资质或具有市政公用工程监理乙级及以上资质。省外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行，并且总监理工程师应具有国家注册监理工程师（市政公用工程专业）资质，省外企业总监备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行。中标后，原则上总监不得调换，监理单位若有特殊情况需要变更或经业主考核不称职要求调换的，则调换后的人员资质均不得低于原有相应人员的资质，且必须经招标人及建设行政管理部门同意方可调换。

1.2.2若投标人在嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）进行网上登记时与提交的资格审查资料中的重大事项有变化，则应随其投标文件一起提交已变化的相关资料。

1.2.3在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其合格的必要材料。

1.3 投标费用

投标人为准备和进行投标发生的所有费用一概自理。

1.4 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 二、招标文件

2.1 招标文件的内容

招标文件除以下内容外，在投标截止时间前以电子文档形式发出的对招标文件的澄清、答疑纪要和其他补充修改函，均是招标文件组成部分，对投标人起约束作用。招标文件主要包括：

第一章  投标须知

第二章  合同主要条件

第三章  投标辅助资料

附件：监理评标细则

2.2 招标文件的答疑

投标单位在下载招标文件后，若有问题需要澄清，请在前附表规定的时间前以投标人账号登录嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）将所提疑问上传，招标代理单位将统一酌情予以答复，答复内容请各投标单位自行下载。

2.3 招标文件的修改

l、在投标截止日期15日前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以电子文档形式发布在嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）中，投标单位请自行下载，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

3、招标文件澄清、修改、补充等内容均以嘉兴市公共资源交易中心管理系统发布的内容为准。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的文件为准。

4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

## 三、监理费投标报价

3.1 投标报价

3.1.1  投标人应根据本招标文件和招标人所提供的资料及监理范围、内容，依照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量的投入等进行综合竞标报价。

3.1.2  监理报价以投资概算作为依据。应考虑完成本工程监理服务全部内容，包括现场办公、交通、通讯设备及费用、生活设施以及可能发生的各种规费等。

3.1.3 本次招标施工监理服务收费的计费额统一按建安工程费11147.9070万元计算； 施工监理服务收费根据《嘉兴市建设工程监理服务标准和收费指导标准施行办法》（嘉建监协[2016]8号）的规定计算:施工监理服务收费报价=施工监理服务收费基准价×投标报价百分数折扣率，其中施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度系数，投标报价百分数折扣率=地区调整系数×（1 + 浮动率）。

3.1.4为保证本次投标报价的公平性，本次招标：①地区调整系数为0.7；②专业调整系数为1.0；③工程复杂程度调整系数为1.0。

3.1.5监理单位投标时以投标报价百分数折扣率方式确定本企业报价（可保留两位小数)，但上述3.1.3中浮动率超出-10%～＋10%范围的报价不得作为确定评标基准价的平均价的基数。投标报价以“元”为单位，精确到整数。

3.1.6本工程最高限价：1837724元,最高限价计算方法：施工监理服务收费基准价2386654元×0.7×1.1

3.1.7  投标人的投标价应是施工总工期（包括因缓建、暂停或其他原因引起的监理服务期延长）、提前介入期、施工工期外的资料整理、国家审价阶段的配合协调服务以及在缺陷责任期、运维期内的监理服务，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用。要求把现场办公、生活设施以及交通、通讯设备、工程竣工验收后的资料整理归档工作、结算审价配合以及缺陷责任期、运维期内的监理服务等所产生的费用一并列入报价之中。

3.1.8本工程监理费结算价采用可调价。监理合同签订时，施工监理服务收费基价以施工监理范围内的建安工程费累计中标价（扣除暂列金额）为准，每人每月监理费按投标同比例下浮调整。监理费用结算价=（施工期间每月实到人数（实到人数是指到位率满足合同要求的人员）乘以每人每月监理费）之和。），最终结算价不超过合同价。

3.2投标货币

投标报价采用人民币表示，报价精确到“元”。

## 四、投标文件的编制

4.1 投标文件的组成

投标文件分商务标和技术标两部分。投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展，详见《第三章 投标辅助资料》。

4.2 技术标的编制和装订要求

4.2.1技术标页数规定如下（本工程为二级工程）：二级工程不超过50 页，不含封面、封底、目录和相关证书复印件，正文部分必须打页码，单面、双面打印均可；

4.2.2纸张：采用 A4（210mm×297mm）纸，纸质为 70 克／㎡左右。技术标封面黑白打印，采用软封面，不得采用硬封面，纸质不大于 120 克／㎡。

4.2.3字体：字体大小、行间距、页边距规定如下：字体应使用 WORD 文件形式，标题三号字，其他四号字，仿宋体，字间距为标准，行距为单倍，页边距：上 2.5 厘米，其余为 2.0 厘米。表格内为五号字，文字行距为 16 至 20 磅间调整。

4.2.5技术标编制形式规定如下：

（1）编制层次采用章、节、条、款、项、点表示，编号形式如下：

1）章用 1，2，3…表示

2）节用 1.1，1.2， 1.3…表示

3）条用 1.1.1 ，1.1.2 …表示

4）款用⑴、⑵、⑶…表示

5）项用①，②，③…表示

6）点用—破折号表示

（2）“章”对应于附表中的“大项”、“节”对应于附表中的“子项”，投标人不得另行设置，并

应写上名称，例如：1 项目情况综合分析，1.1 针对项目基本概况和特点的分析等等，条、款、项、点由投标人根据需要自行设置。

（3)“章”另行起行，与上章最后一行空一行，字体加大 1 号，居中设置，章号与名称空一格。“节”

也另行起行，与上、下行各空一行，字体为黑体字。

(4)各条、款、项、点均换行。

(5)表格均不作为附页，即与文字连续编版，如同一表格需换页，换页时表部头部分应重新设置。

4.2.6密封：凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章，封袋面写明：招标人的名称、投标的工程名称、 投标人的名称和地址并加盖单位公章和法定代表人印章。

4.2.7技术标应包括以下内容：

（一）目录

（二）监理大纲

1、项目情况综合分析：针对项目基本概况和特点的分析

2、监理部人员配置：监理部拟投入的人员配置情况

注：现场监理部人员最低配置应满足嘉兴市建委关于印发《嘉兴市建设工程现场监理人员最低配置标准》的通知（嘉建委建（2017）197号）文件要求，监理人数配置不少于10人，并按施工各阶段分别配备。拟派专业监理工程师中需配备机电工程专业监理工程师一名，要求具有国家注册监理工程师资格（机电工程）。

3、质量保证体系情况

（1）监理人自身建立完整的质量保证体系

（2）监理单位对被监理单位的质量保证体系的监督审核措施

三、质量控制情况

（一）监理单位对被监理单位的方案审核措施

（二）监理单位对被监理单位使用的进场原材料、构配件、设施设备的监督检查措施

（三）监理单位针对施工现场实体质量的监督检查措施

四、进度控制情况

（一）监理单位根据招标文件要求对项目进度安排的计划

（二）监理单位对被监理单位实施进度的监督管理措施

五、投资控制措施：监理单位针对本项目的投资控制措施

六、安全控制措施

（一）监理单位针对本项目安全控制要点和措施分析

（二）对事故处理控制预案措施

七、文档信息管理：监理单位针对工程文档、信息管理的措施

八、其他：对本项目招标人、设计单位、施工单位等管理措施的合理化建议。

4.3 商务标应包括以下内容：

（1）施工监理投标书（附件一）

（2）投标报价一览表（附件二）

（3）授权委托书（附件三）

（4）投标情况汇总表（附表四）

（5）投标人认为需要提供的其他材料

4.4 投标文件的有效期

4.4.1投标文件自前附表规定的投标截止时间起生效，其有效期为90日历天。在此期间投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

4.4.2招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过10天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求，若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金：若按招标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期间，第4.5条的规定仍适用。

4.5 投标保证金

4.5.1投标单位应按前附表的规定提交投标保证金，作为其投标的一部分。

4.5.2投标保证金缴纳方式：详见前附表。

4.5.3对于未能按要求提交投标保证金的，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。是否提交投标保证金以嘉兴市公共资源交易中心打印凭证为准。

4.5.4未中标的投标单位的投标保证金将在定标后5日内按规定退还。

4.5.5中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后5日内按规定退还。

4.5.6如果投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。

① 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

② 中标单位在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

③ 投标单位有不真实投标或违法违规行为。

4.6 现场察勘

4.6.1 招标人不组织现场察勘，投标人自行对工程现场和周围环境进行现场察勘，以便编制投标文件。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

4.6.2 招标人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人在使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

4.7 投标文件的份数和签署要求

4.7.1投标人应按4.2和4.3规定的内容编制投标文件，投标文件份数按前附表规定制作，封面上标明“正本”和“副本”字样，正本与副本不一致时，以正本为准。

4.7.2 投标文件应使用打印、复印或擦不去的墨水书写，文字清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托代理人)盖章或签字。

4.73 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按发包人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处签名确认并加盖印章。

## 五、投标文件的提交

5.1 投标文件的密封和标记

投标单位的投标书应包括技术标和商务标二部分，二部分均应单独装袋密封，不密封的投标文件不予受理。封袋面写明：招标人的名称、投标的工程名称、投标人的名称和地址，还应标明“技术标”或“商务标”，并加盖公章、法定代表人印章。

5.2 投标截止时间

5.2.1 投标人应在前附表规定的投标截止时间前将投标文件送达至规定的地点。

5.2.2 招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间，若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

5.2.3 在招标文件规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

5.3 投标文件的修改与撤回

5.3.1 投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

5.3.2 投标单位的补充修改应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

5.3.3 评标后投标文件不予退还。

## 六、开    标

6.1 开标

6.1.1根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。

6.1.2开标会议在嘉兴港区（综合保税区）建设交通局和有关部门的监督下，由招标代理单位组织并主持。

6.2开标程序

6.2.1招标人当众检查投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证，投标人进行监督。

6.2.2 投标文件经确认无误后当众拆封，按先送后开、后送先开的顺序同时开启技术标和商务标，招标人（或招标代理机构）当众宣读投标人名称、投标报价、监理服务期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。

6.2.3 招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知或招标文件规定拒收的投标文件不予开封，并退给投标人。

6.2.4 招标人应对开标过程进行记录，并存档备查。

## 七、评    标

7.1评标委员会

按照嘉建[2018]10号、嘉建[2019]6号文执行。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由5名评标专家组成，其中业主按规定抽取产生代表1名，其余4名评标专家按《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》从浙江省综合性评标专家库中随机抽取产生。

7.2评标原则

应遵循公平、公正、合理、择优的原则。

7.3评标办法

本工程评标办法参照嘉建[2018]10号、嘉建[2019]6号文，评标采用综合评估法。评标委员会应根据招标文件规定的评标标准和办法，对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，并推荐综合得分第一名的投标人为中标候选人，具体评分细则详见《附件：监理评标细则》。

7.4投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件，评标委员会的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容，经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

7.5 投标文件和检查和响应性评定

1、在开始评审前，评标委员会应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。

2、实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的《合同主要条款》和其它要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留系指下列情况之一：

(1)对投标的工程施工监理范围和工作内容、方法及措施有实质性的偏离；

(2)对工程质量、进度及投资控制产生不利影响；

(3)对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

(4)纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。

3、招标人将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件，开标后不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。

7.6 投标文件的评审

1、评标委员会仅对按招标文件规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评审。

2、在选择中标候选人时，将综合评审：

(1)施工监理大纲的可行性和科学性；

(2)项目监理机构组织形式，人员构成；

(3)总监理工程师的素质、业绩和施工监理经验；

(4)对工程质量、进度及投资控制的方法与措施的可靠性；

(5)投入本工程的检测仪器设备能否满足监理工作的需要及仪器设备的先进性和可靠性；

(6)投标人的业绩。

评标委员会除了以上的评审外，还将考虑监理报价的高低和合理性。

3、招标人不接受投标人在开标后的优惠。

4、招标人依法组建评标委员会，评标委员会将根据各投标人的施工监理大纲、人员素质，投标人的施工监理业绩，现场监理机构的管理水平、技术实力等方面进行评审打分后撰写评标报告，按综合得分高低推荐中标候选单位。

7.7 评标和定标过程保密

开标后至公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和定标等信息；对与本过程无关的人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

7.8 评标细则：详见附件。

## 八、中标通知及签订合同

8.1中标通知

8.1.1招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。在公示期满后，招标人将中标通知书报嘉兴港区（综合保税区）建设交通局核备后发给中标单位。

8.1.2 招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

8.1.3 招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务向未中标的投标人作任何解释和说明。

8.2签订合同

招标单位根据嘉兴港区（综合保税区）建设交通局备案的中标通知书通知中标单位，中标单位应在接到中标通知后30日内，与招标单位按招标文件、投标文件以及有关法律法规规定签订监理合同。中标人不遵守招标文件和投标书中要约、承诺，在接到中标通知书起30天内借故拖延，拒签合同者，招标人即可直接扣罚全部投标保证金，报嘉兴港区（综合保税区）建设交通局同意后，取消该单位的中标权，并重新组织招标。

8.2.1履约保证

无。

8.2.2发出中标通知书后，若招标人拒签合同，招标人除应向中标人退还投标保证金，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。

8.2.3第二章《合同主要条件》是本招标文件的组成部分。

第二章  合同主要条件

## 第一部分  协议书

委托人（全称）：嘉兴港区城市开发建设投资有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）施工监理

2. 工程地点：位于嘉兴港区。

3. 工程规模：本工程实施地点为乍浦港区主城区河道，涉及的河道范围主要为内城河、外城河、牛桥港（外城河-缪港）及沿线支流，包括沈家浜、潘家浜、斜家桥港、南河塘、丁油车浜、张家埭港、江家浜、东星河以及陆家桥浜。流域范围为北至外环东路、东至牛桥公路、南至滨海大道和汤山东路、西至乍浦塘。总流域面积约8.0 km2。建设内容包含雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程

4. 工程概算投资额：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：

身份证号码：

注册号：

五、签约酬金

签约酬金（大写）：          元（¥：          元 ）。监理合同签订时，施工监理服务收费基价以施工监理范围内的建安工程费累计中标价（扣除暂列金额）为准，每人每月监理费按投标同比例下浮调整。监理费用结算价=（施工期间每月实到人数（实到人数是指到位率满足合同要求的人员）乘以每人每月监理费）之和。）。最终结算价不超过合同价。

包括：

1. 监理酬金：           元（¥：               元）。

2. 相关服务酬金：      /                      。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：           /              。

（2）设计阶段服务酬金：             /            。

（3）保修阶段服务酬金：           /              。

（4）其他相关服务酬金：            /             。

六、期限

1. 监理期限：

实际施工总工期+3个月，并提前30天介入，免费延长监理服务期（含工程质保期间及运维期间的技术指导及保修及运维整改现场的监理）至工程综合验收合格、竣工验收备案且审价完成、工程技术资料存档完成，包含以上全部服务。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /   年  / 月 /  日始，至   /  年 / 月  / 日止。

（2）设计阶段服务期限自   /  年  / 月  / 日始，至  /   年  / 月/  日止。

（3）保修阶段服务期限自   /   年/  月/  日始，至   /   年  / 月  / 日止。

（4）其他相关服务期限自   /  年 / 月  / 日始，至   /  年  / 月  / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年    月    日。

2. 订立地点：    浙江嘉兴港区    。

3. 本合同一式  捌  份，具有同等法律效力，每方各执  肆   份。

委托人：   （盖章）                 监理人： （盖章）

住所：                              住所：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人或其授权                  法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：参照通用条款    。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括但不限于：本次监理范围为本工程施工及缺陷责任期、运维期等全过程监理，主要范围包括本工程设计范围内所涉及的建筑、安装等与本项目有关内容的所有监理。

2.1.2监理服务各阶段内的具体监理工作，按照《建设工程施工监理规范》中规定的监理内容，并结合本工程具体情况对工程实施全过程监理，包括但不限于以下内容：

2.1.2.1协助委托人审核招标文件，并对招标方案提出合理化建议；协助委托人审核施工图的设计和概(预)算，协助委托人进行施工招标工作，参与组织施工招投标工作，协助委托人做好工程前期的有关工作；

2.1.2.2协助委托人选择及签订施工承包合同，并在实施过程中检查、督促承包商严格执行合同；

2.1.2.3根据施工进度要求，及时协助委托人组织设计交底及图纸会审，并写出纪要，同时，对设计方案提出建议；

2.1.2.4协助各方做好开工准备，在施工方进场后开工前对施工场地的地形、地貌、标高进行核查，对周边房屋、道路、管线等安全鉴定情况进行确认，复验灰线，并审批开工报告；

2.1.2.5审查承包商各项施工准备工作，征得委托人同意后下达开工令；

2.1.2.6审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出审核意见，并监督实施；

2.1.2.7督促并检查承包商质量安全文明施工保证体系和施工管理制度的建立、健全与实施；

2.1.2.8审查承包商（或核查委托人）提供的材料和设备采购清单，检查核对工程使用材料、构配件、设备的规格、样品、质量和数量，必要时进行抽验和复检，防止不合格材料用于工程；督促承包商编制材料的供需计划，协助委托人安排甲供材料的供应计划。

2.1.2.9审核承包商提出的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位；

2.1.2.10督促、检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；重点核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，以控制工程质量的全过程施工监理，关键部位必须实行旁站监理制度；按委托人提出的质量、安全、文明施工的要求，督促施工单位执行、落实相关要求。严格按委托人要求做好实测实量及精细化管理等工作。及时配合委托人完成信息化管理工作。

2.1.2.11分阶段核验及调整施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

2.1.2.12根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量，签认付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；

2.1.2.13对于工程变更（包括设计变更和技术洽商）、技术签证，对变更的量、价签证，复核变更实施情况；按委托人的管理制度除提出监理意见之外，还需对变更的工程量及价款提供详尽的计算书，并应征得委托人意见。

2.1.2.14协助、主持、审理工程出现的质量事故的分析，提出处理意见，查明责任方；督促、检查承包商按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；

2.1.2.15督促检查承包商的安全生产、文明施工；

2.1.2.16组织承包商对工程进行阶段验收及竣工初验，督促整改，并协助委托人组织竣工验收；

2.1.2.17及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；基础工程、主体结构及竣工验收的三个阶段分别编报专门的监理阶段性及总体的报告；

2.1.2.18协助委托人整理审核承包合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；

2.1.2.19提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务。

2.1.2.20监理人应每月不少于二次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况。

2.1.2.21组织召开现场的监理例会，并负责整理会议纪要；主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

2.1.2.22及时分析并发现影响进度的隐患，督促承包商采取有效措施加以预防。若发现工程拖期，应分析原因，并督促和协调承包商调整施工计划，保证合同工期的实现。

2.1.2.23督促审查施工单位及时整理合同文件和本合同委托人所规定的有关施工技术档案资料及竣工资料的归档要求。

2.1.2.24检查工程状况，参与鉴定质量责任。

2.1.2.25协助委托人组织进行交工验收及竣工验收。对工程的施工质量提出质量评估报告,对安全、档案资料、文明施工提出评估意见，竣工验收按建设工程竣工验收备案制执行。

2.1.2.26督促施工单位回访。

2.1.2.27督促施工单位及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。

2.1.2.28工程结束后，提交二套工程监理竣工资料。工程竣工验收后30天内，提供业主完整的、并装订成册的监理资料二份，包括监理合同、监理规划、监理细则，建立项目监理机构文件和会议纪要（含监理工程师发布的各项指令及联系单）、监理日记、监理月报、监理工作总结、质量评估报告以及由监理抽检或监理主持验收的各类原材料、成品及半成品、隐蔽工程和其它重要的质量部位的资料。

2.1.2.29参与质保期内出现的工程质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改，并进行监理。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：1、国家、省市有关法律、法规、条例和规章。2、国家及有关部门颁布的工程施工技术标准、规程、规范和工程质量检验评定标准。3、上级主管部门批准的设计文件和批文。4、经审查的施工图纸、资料及说明。5、工程施工承包合同及有关文件、附件。 6、监理合同及有关文件。7、招标人提供的其它文件和资料。

2.2.2 相关服务依据包括：        /           。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：须经招标人同意。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：      /

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额     /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。凡涉及到工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单和大宗及关键设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过委托人签署认可后方可签字并下达指令。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 按国家省市有关规定执行，需征得委托人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划在领取中标通知书后十天内出具，一式五份；监理月报每月25日前出具，一式五份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：        委托人       。

监理人应在本合同终止后  15   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：       合同履行结束监理人员退场后移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：

3.6 答复

委托人同意在   7   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金＝直接经济损失*报酬比率（扣除税金）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：   人民币    ，比例为：   /   ，汇率为：   /   。

5.3 支付酬金

5.3.1本项目监理投标报价（即中标价）为       万元（大写金额：  ）。

监理合同签订时，施工监理服务收费基价以施工监理范围内的建安工程费累计中标价（扣除暂列金额）为准，每人每月监理费按投标同比例下浮调整，最终结算价不超过合同价。

监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用：监理成本、税金和利润（包括办公及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其它后勤保障）。

5.3.2正常工作酬金的支付：

本次监理费合同价为可调价，监理费用结算价=（施工期间每月实到人数（实到人数是指到位率满足合同要求的人员）乘以每人每月监理费）之和，最终结算价不超过合同价。

（1）项目开工后每月28号，发包人统计本月监理实到人数（实到人数是指到位率满足合同要求的人员）。在下个月15号支付上个月的实到人数合计监理费的80%，每人每月的监理费按照合同价。

（2）工程竣工验收合格后，将根据施工期间每月实到人数进行监理费用结算。

（3）所有竣工资料（施工及监理）移交完成，归档齐全后支付至结算价的90%；

（4）运营管护期满后30日内，结清剩余的监理费。

（5）应委托人要求增加监理内容，按相应增加的监理人员人数，根据每人每月监理费按实结算。

（6）工程质量缺陷责任期两年，运营管护期3年，自工程竣工验收合格通过之日计算。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

无

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：无

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.2.5停工期间及复工不计取酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列中    2   种方式：

（1）提请     /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   工程所在地    人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  30  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为     /     %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：             /            。

监理人申明的保密事项和期限：             /            。

第三方申明的保密事项和期限：             /            。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                   /                   。

9. 补充条款

9.1附加协议条款

9.1.1在监理工作范围内，监理人应对其工作人员进行安全教育并实行人身意外事故保险。监理人员的任何损伤由监理人自行负责。

9.1.2监理方人员不得随意更换，如果特殊情况确需更换的，必须经建设单位同意。中标后，总监理工程师更换一人每次扣罚人民币10万元，专业监理工程师及其他监理人员更换一人每次扣罚人民币5万元。发包人（或上级行政管理部门）认为监理工程师能力差、累计三个月考勤不合格等，发包人有权要求更换人员，并按同等额度均在监理费内扣罚。

9.1.3总监理工程师月到位率低于投标时的承诺，或监理人员发生违纪违法等严重失职行为的，或工程出现重大事故的，或委托人要求更换有失职行为（如施工方不按技术规范施工而监理人员不予阻止）的监理人员，监理人不予合作的，委托人有权解除合同并扣除合同价的2%，同时监理人赔偿委托人由此造成的全部损失。

9.1.4总监每月少于22天，专监或监理人员每月少于25天，考勤由委托人负责。委托人将不定时进行抽查，如发现现场人数少于投标文件约定，每发现一次扣监理费2000元/人/次，如总监每月少于15天，专监或监理人员每月少于18天的，该人该月工资不予支付，同时对该人员每次2000元的处罚取消。考勤由委托人代表签字确认，每月27日经委托人审核后直接作为扣除违约金的依据。

9.1.5监理人员必须持证上岗，监理合同签订后三天内提供监理人员的岗位证书和职称证书原件给委托人备案，开工后核对。若发现存在无证上岗的情况，按2000元/人•次处罚。

9.1.6监理合同签订后7天内提交监理规划，施工单位提交施工组织设计后一周内提交监理细则，监理细则中要明确安全生产和文明施工的实施细则，并具有针对性。

9.1.7所有工程联系单由监理人统一管理，严格审核后统一编号并发放、汇总；联系单必须及时签证，如果在工程隐蔽后再签证的，委托人将一律不予认可。

9.1.8工程施工过程中，监理的所有资料必须与工程进度同步，并有义务督促施工单位工程资料与施工进度保持同步，如抽查发现因监理人原因造成工程资料与进度不同步，按2000元/次处罚。

9.1.9在监理服务期内（含免费延长服务期），对工程联系单的工程量及造价进行审核，以及对施工单位工程进度款的支付进行审核。

9.1.10其他：

（1）监理人必须无条件签收委托人开具的书面文件（包括罚款通知单），如监理人拒绝签收的，委托人对监理人每次额外处以5000元的罚款，且书面文件（包括罚款通知单）照样生效（无须监理人签字认可）。

（2）监理单位应在本项目监理部配备水准仪、经纬仪、回弹仪、游标卡尺、靠尺、卷尺、接地摇表、绝缘电阻测试仪、压力表、检查工具包、照相机等开展监理工作所需的必备仪器设备。若以上仪器有一件不能到位，每件扣罚1000元。

（3）监理项目部人员用餐自理，不得在总包单位搭伙。中午及工作时间(包括值班时间)不得饮酒。每发现一次处罚2000元。

（4）在工程监理过程中，监理单位须廉洁自律，严禁行贿、受贿行为，如有发生，将以行（受）贿额十倍进行处罚。

（5）如监理人员不符合委托人管理要求，随时可以要求撤换，监理单位应无条件执行，并在3天内完成人员调整。如未及时撤换总监理工程师每次扣罚10万元。如未及时撤换其他监理人员每次扣罚5万元。如调整后仍不能胜任本岗位工作，按同等额度罚款。更换总监的需向建设行政主管部门备案。

（6）廉政条款

监理人如出现本合同附件《工程建设监理项目廉政责任书》第三条情况之一的，每发现一次扣减1000元的违约金；情节严重的给委托人造成经济损失的，除扣减50000元的违约金。

（7）安全文明生产措施管理不到位造成市级媒体曝光的处以20000元/次的罚金；省级媒体曝光的处以50000元/次的罚金；受各级行政主管部门通报的，处以50000元/次的罚金。

本工程施工时应做好防尘措施，具体施工扬尘监管将严格按照嘉港建设[2019]61号文件规定执行，若出现通报批评则处罚承包人50000元/次。

（8）在工程监理过程中，工程项目发生质量、安全事故的，一般事故的每发生一次扣罚20000元；造成较大事故的每发生一次扣罚50000元；造成重大事故的每发生一次扣罚100000元；造成特别重大事故的业主有权解除本合同并通报主管部门。

（9）在工程监理过程中，若未按施工招标约定进度完成各节点施工的，每发生一次扣罚50000元。

（10）在工程监理过程中，若行政主管部门、质监站在例行检查中发现工程存在质量问题，发出整改通知书的，未按要求整改的每次扣罚20000元。

（11）乙方对重要部位如：混凝土浇筑、打桩、防水等必须实施旁站监理，并按要求形成记录（含影像资料），现场资料检查每发现一处记录不详或漏检的，甲方对乙方处2000元/次的罚款，以此类推。

材料、设备进场时，乙方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料进场验收程序，严格查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件，按规定进行见证取样和送检，应确保质量证明文件符合国家有关规定。如出现检查不严、漏检，甲方对乙方处2000元/次的罚款，以此类推。

项目施工过程中实施“样板先行”，经甲方确认的样板项目清单，未经样板验收和确认开始实施的，甲方对乙方处2000元/次的罚款，以此类推。

9.1.11本合同约定的“罚”、“罚款”、“罚金”等，除明显属于行政处罚的以外，均属于一方向另一方承担违约责任的方式。各项义务或责任有冲突的，按较重义务或责任定。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                   /

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | / |  |  |
| 3. 其他人员 | / |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / |  |  |
| 2. 生活用房 | / |  |  |
| 3. 试验用房 | / |  |  |
| 4. 样品用房 | / |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | / |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 工程开工前提供 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 工程开工前提供 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 工程开工前提供 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 工程开工前提供 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 工程开工前提供 |  |
| 6. 其他文件 | 1 | 发生时及时提供 |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / |  |  |
| 2. 办公设备 | / |  |  |
| 3. 交通工具 | / |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | / |  |  |

廉政责任书

根据国家、浙江省、嘉兴市有关工程建设廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目发包人嘉兴港区城市开发建设投资有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方），特订立以下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关廉政规定。

2、严格执行施工（或监理）合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，违法工程建设管理的各种规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

二、甲方的义务

1、甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方报销任何应当由甲方或个人支付的费用。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

3、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

5、甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

6、甲方工作人员要秉公办事、不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人队伍。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销由甲方单位或个人支付的费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品。

四、违约责任

1、甲方工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督，由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查。

六、本合同作为施工（或监理）合同的附件，与施工（或监理）合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效，全部工程竣工验收后失效。

七、本合同正、副本均一式贰份，合同双方各执正、副本各壹份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

或委托代表人：或委托代表人：

年   月   日

# 第三章  投标辅助资料

附件一：施工监理投标书

附件二：投标报价一览表

附件三：授权委托书

附件四：投标情况汇总表

附件一

施工监理投标书

：

我方已全面阅读和研究了                          的招标文件和招标补充文件并经过施工现场踏勘、澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程监理投标各项承诺内容。以本投标书向你方发包的                          全部内容进行投标。监理费投标总价人民币（小写）

元，（大写）           。投标报价百分数折扣率为       %（可保留两位小数)。

负责本工程的总监为          　，身份证号码：               ，监理人数为        人，监理服务期为             ，监理质量控制目标为           。

我方将严格按照有关工程招标投标法律、法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 30 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方之日起 90日历天内有效，全部条款内容对我方具有约束力，在此有效期内，我方如出现发下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币      元。（1）撤还投标书；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。

投标单位（盖章）：   　        法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：　　　　　　　　    　联系地址：

电话：　　                    邮编：

开户银行：                    帐号：

年   月   日

附件二

投标报价一览表

工程名称：

| 服务费内容 | 投标报价百分数折扣率 （%） | 计算投标报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理费 |  |  | 每人每月监理费 元； 拟派监理人员 人。 |
| 合计：投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：¥ （元） |

注：1、未按上述要求填写本表的，其投标将被否决。

2、以上表格中的备注部分必须填写，如未填写视作不响应招标文件，做无效标处理。“每人每月监理费”不区分总监、专监、监理员，由投标人综合考虑，费用包括但不限于人员工资、奖金及福利、现场办公、生活设施、交通和通讯设备、公司管理、后续服务费用、利润、税金及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等所有费用。

投标人：      （盖章）             法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期：        年      月     日

附件三

授 权 委 托 书

:

我                （姓名）系                      （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的           （姓名）作为我的代理人，身份证号码                  ，代理人参加                         的招标投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承诺。

特此委托。

代理人：                    性别：                  年龄：

单位：                      部门：                   职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附表四

投  标  情  况  汇  总  表

项目名称:

| 监理单位 | 资质等级 | 总 监 | 监理工程师 | 监理员 | 投入本工程的监理人员总人数 | 监理质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓 名 | 专 业 | 职称 | 姓 名 | 专 业 | 职称 | 姓 名 | 专 业 | 职称 |  |  |
|  |  |  |  | 监理 资格 |  |  | 监理 资格 |  |  | 监理 资格 |  |  |

投标单位（单位公章）：                                  法定代表人或委托代理人（签名）：

资格后审资料

(装入技术标)

一、资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。

2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质、主要监理人员资历作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。

二、资格后审资料表格式

1、强制性资格条件—企业资质要求表（附表1）

2、强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表2）

工程

资格后审申请表

申请人：        （全称）

年      月      日

工程

申   请   表

申请人名称：

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人：（单位盖章） 法定代表人：或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

附表1  强制性资格条件—企业资质要求表

| 序号 | 施工企业资质等级 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 要求提供的证书、证件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质。 （注：省外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行）。本项目不接受联合体投标。 |  | 企业营业执照（副本）复印件加盖投标人公章、资质证书（副本）复印件加盖投标人公章 |
| 2 | 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、未被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。 |  | 提供无限制投标情形承诺书（加盖投标人公章） |
| 2 | 省外监理企业有效期内的进浙备案证明复印件加盖公章（若进嘉备案证仍在有效期内的，提供进嘉备案证） |  | 省住建厅核发的在有效期内的进浙备案证明复印件加盖公章（若进嘉备案证仍在有效期内的，提供进嘉备案证复印件加盖公章，可不提供省住建厅核发的在有效期内的进浙备案证明） |

注： 1、本表投标人必须认真填写，且投标时提供上述证书、证件复印件加盖公章后放入技术标内。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。

附表2  强制性资格条件—主要施工监理管理人员资历

要求表

| 资 历 要 求 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 要求提供的 证书、证件 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1、具有国家注册监理工程师（市政公用工程专业）资质 |  | 监理工程师注册证书复印件 |
|  | 2、注册单位和养老保险参保单位与投标人名称一致的 参保证明 |  | 近三个月任意一个月由社保主管部门出具的养老保险证明（社保部门盖章的参保证明复印件加盖投标人公章，或者经由社保系统自助拉取的参保证明加盖投标人公章即可，且参保单位与投标单位须一致 |

注：1、本表投标人必须认真填写，且投标时提供上述证明文件复印件加盖公章（必须齐全），否则审查不予通过。复印件加盖公章后放入技术标内。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。

无限制投标情形承诺书

（招标人）　　　　　：

本单位：  （投标人全称） 郑重承诺，我单位在参加           (项目名称)投标截止时间，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、未被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单，且不存在其它任何被限制参与本项目投标的情形。

特此承诺！

投   标   人：         （公章）

法定代表人或其委托代理人：   (签字或盖章)

日     期：       年     月     日

# 监理技术标主要内容

（一）目录

（二）监理大纲

1、项目情况综合分析：针对项目基本概况和特点的分析

2、监理部人员配置：监理部拟投入的人员配置情况

注：现场监理部人员最低配置应满足嘉兴市建委关于印发《嘉兴市建设工程现场监理人员最低配置标准》的通知（嘉建委建（2017）197号）文件要求，监理人数配置不少于10人，并按施工各阶段分别配备。拟派专业监理工程师中需配备机电工程专业监理工程师一名，要求具有国家注册监理工程师资格（机电工程）。

3、质量保证体系情况

（1）监理人自身建立完整的质量保证体系

（2）监理单位对被监理单位的质量保证体系的监督审核措施

三、质量控制情况

（一）监理单位对被监理单位的方案审核措施

（二）监理单位对被监理单位使用的进场原材料、构配件、设施设备的监督检查措施

（三）监理单位针对施工现场实体质量的监督检查措施

四、进度控制情况

（一）监理单位根据招标文件要求对项目进度安排的计划

（二）监理单位对被监理单位实施进度的监督管理措施

五、投资控制措施：监理单位针对本项目的投资控制措施

六、安全控制措施

（一）监理单位针对本项目安全控制要点和措施分析

（二）对事故处理控制预案措施

七、文档信息管理：监理单位针对工程文档、信息管理的措施

# 八、其他：对本项目招标人、设计单位、施工单位等管理措施的合理化建议。

# 附件：监理评标细则

为规范建设工程招标投标活动，维护招标投标双方的合法权益，确保评标工作公平、公正和科学合理，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合制订的《评标委员会及评标方法暂行规定》、国家七部委联合制订的《工程建设项目施工招标投标法》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》、《嘉兴市建设工程施工与监理招标评标办法》嘉建【2018】10号文、嘉建[2019]6号文，结合实际，制定本办法。

一、评标组织

本次评标由招标人依法组建评标委员会，评标委员会由5人组成，其中业主按规定抽取产生代表1名，其余4名评标专家按《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》从浙江省综合性评标专家库中随机抽取产生。

评标、定标工作全过程由嘉兴港区（综合保税区）建设交通局现场监督。

二、评标办法

评标采用综合评分法。投标文件由技术标、商务标组成，分值权重：技术标得分占28%，商务标得分占70%，资信分2分。开标时当众开启技术标、商务标。开标后，评标委员会首先检查投标书内容的完整性、符合性和响应性，凡不响应招标文件实质性要求的投标书不进入评标范围。评标时只对有效标书进行评审。

评标委员会以审标、询标和考察为依据，对投标书及投标人分别进行分析、评议。采用百分制计分法，具体评标办法为：

（一）资格后审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人进行资格审查。投标文件如存在不符合以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审。

1、有效期内企业营业执照（副本）复印件（加盖投标人公章）；

2、有效期内企业资质证书（副本）复印件（加盖投标人公章），审查企业资质等级、类别是否满足投标邀请书或招标公告的要求；

3、总监理工程师注册证书复印件，审查是否有效及其注册单位和其本人养老保险参保单位与投标人名称是否一致。总监理工程师类别是否满足招标公告或投标邀请书的要求；

4、未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、未被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单；（提供无限制投标情形承诺书加盖投标人公章）

5、招标人依据法律法规及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。

资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进行评审。通过资格审查的投标人按投标报价由低到高次序排列， 20家（含）以内全部进入继续评审，多于20家的报价低价端剔除（通过资格审查的投标人-20）/4（四舍五入）家投标人，报价高价端剔除（通过资格审查的投标人-20）/2（四舍五入）家投标人，剩余投标人进入继续评审范围。在后续评审中若出现投标人被否决导致有效投标人不足3家时，从低价端剔除的投标人中按投标报价由高到低次序递补满3家，若有效投标人仍不足3家，则从高价端剔除的投标人中按投标报价由低到高次序再递补满3家。

（二）评标委员会对上述进入评审范围的投标人的技术标和商务标进行初步评审。存在下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、未按招标文件的规定提供投标保证金的；

2、未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；

3、投标文件无投标单位盖章的；

4、投标文件无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；

5、投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；

6、监理服务期、质量（控制）目标、监理方案、安全目标未满足招标文件要求的；

7、投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价。

⑤修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

9、投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；

10、投标报价高于招标控制价的；

11、同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

12、投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；

13、存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

技术标和商务标初步评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。

（三）技术标评分（0-100分）

每位评委负责评审投标人技术标中的若干项内容，根据抽签决定评委评审的具体内容。得分分值应不小于基本分，不大于最高分，缺项得0分，不设负分，打分值保留2位小数。各投标人的技术得分为5位专家的打分分值相加（保留2位小数，四舍五入）。

| 序号 | 分项 | 评审子项内容 | 评分依据及得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目情况 综合分析 （0—6分） | 针对项目基本概况和特点的分析 | 基本情况分析缺失 | 0 |
|  |  |  | 具有基本情况分析 | 3 |
|  |  |  | 项目特点分析 | 最低 | 2．7 |
|  |  |  |  | 最高 | 3 |
| 2 | 监理部 人员配置 （0—8分） | 监理部拟投入的人员配置情况 | 人员配置存在缺项 | 0 |
|  |  |  | 满足招标文件要求 | 5 |
|  |  |  | 人员配置充分、合理且优于招标文件的要求 | 最低 | 2．7 |
|  |  |  |  | 最高 | 3 |
| 3 | 质量控制 情况 （0—26分） | 监理单位对被监理单位的方案审核措施 | 审查措施缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 审查措施可行 | 4 |
|  |  |  | 审查措施完整、具有针对性 | 最低 | 1．5 |
|  |  |  |  | 最高 | 2 |
|  |  | 监理单位对被监理单位使用的进场原材料、构配件、设施设备的监督检查措施 | 监督检查措施缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 监督检查措施可行 | 4 |
|  |  |  | 监督检查措施完整，具有针对性 | 最低 | 1.5 |
|  |  |  |  | 最高 | 2 |
|  |  | 监理单位针对施工现场实体质量的监督检查措施 | 监督检查措施缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 监督检查措施可行 | 5 |
|  |  |  | 监督检查措施完整，具有针对性 | 最低 | 2．5 |
|  |  |  |  | 最高 | 3 |
|  |  | 监理单位拟投入本工程的检测仪器、设备配置情况 | 配置情况不满足工程需要 | 0 |
|  |  |  | 配置情况基本满足工程需要 | 4 |
|  |  |  | 配置情况的针对性 | 最低 | 1．7 |
|  |  |  |  | 最高 | 2 |
| 4 | 进度控制 情况 （0—16分） | 监理单位根据招标文件要求对项目进度安排的计划 | 进度计划缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 进度计划可行 | 6 |
|  |  |  | 进度计划完整，具有针对性 | 最低 | 1.5 |
|  |  |  |  | 最高 | 2 |
|  |  | 监理单位对被监理单位实施进度的监督管理措施 | 监督管理措施缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 监督管理措施可行 | 6 |
|  |  |  | 监督管理措施详完整、具有针对性 | 最低 | 1．5 |
|  |  |  |  | 最高 | 2 |
| 5 | 投资控制 措施 （0—15分） | 监理单位针对本项目的投资控制措施, 对工程变更、费用索赔、工程延期和延误的控制措施 | 控制措施缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 控制措施可行 | 10 |
|  |  |  | 控制措施科学，具有针对性 | 最低 | 4.5 |
|  |  |  |  | 最高 | 5 |
| 6 | 安全控制 措施 (0—16分) | 监理单位针对本项目安全控制要点和措施分析 | 要点分析缺失或措施不可行 | 0 |
|  |  |  | 要点和措施可行 | 6 |
|  |  |  | 要点分析完整，措施具有针对性 | 最低 | 2．5 |
|  |  |  |  | 最高 | 3 |
|  |  | 对事故处理控制预案措施 | 预案措施缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 预案措施可行 | 4 |
|  |  |  | 预案措施完整，具有针对性 | 最低 | 2．5 |
|  |  |  |  | 最高 | 3 |
| 7 | 文档信息 管理 （0—8分） | 监理单位针对工程文档、信息管理的措施 | 措施缺失或不可行 | 0 |
|  |  |  | 措施可行 | 6 |
|  |  |  | 措施合理、科学、具有针对性 | 最低 | 1．7 |
|  |  |  |  | 最高 | 2 |
| 8 | 其他 （0—3分） | 对本项目建设单位、设计单位、施工单位等管理措施的合理化建议 | 缺失 | 0 |
|  |  |  | 最低 | 2．7 |
|  |  |  | 最高 | 3 |
| 9 | 标书制作 （0—2分） | 标书格式规范、装订整齐、纸张、字体、页数不符合招标文件要求或存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完为止。 | 最低 | 0 |
|  |  |  | 最高 | 2 |
| 合计 | 100分 |

注：

1、评标委员会对于技术得分为零的评审项必须书面充分说明理由，及标书制作项的扣分均须经评标委员会集体表决。

2、上表得分中，技术得分不足85分，视为投标人提供的监理技术方案技术评审不通过，不再进入商务报价评审。

（四）商务标得分（0-100分）

评标基准价 （四舍五入保留2位小数）= 数学模型计算所得投标报价百分数折扣率加权平均值F×B+ 随机抽取值A ×（1-B）+浮动率C。

1、根据F的数值范围分别确定A的抽取范围。

（1）当70%≤F<77%   A取63%、63.5%、64%、64.5%、65% 五档数值；

（2）当67%≤F<70%   A取65.5%、66%、66.5%、67%、67.5% 五档数值；

（3）当65%≤F<67%   A取67%、67.5.%、68%、68.5%、69% 五档数值；

（4）当63%≤F<65%   A取68%、68.5.%、69%、69.5%、70% 五档数值。

2、B取 40%、45%、50%、55%、60% 五档数值。

3、浮动率C取 1%、0.5%、0、-0.5%、-1% 五档数值。

4、数学模型运用投标报价样本与所得加权平均值控制离散度D取 5%、4.5%、4%、3.5%、3% 五档数值

注: （1）投标报价百分数折扣率=地区调整系数×（1 + 浮动率）；

（2）监理单位投标时以投标报价百分数折扣率方式确定本企业报价（可保留两位小数)，但上述备注（1）中浮动率超出-10%～＋10%范围的报价不得作为确定评标基准价的平均价的基数。

5、计分方法

本次评标基准价是对有效投标单位的投标报价百分数折扣率进行计算的。

投标价与评标基准价一致的，得100分；每高于评标基准价1%的，扣2分；每低于评标基准价1%的，扣1分。

注：在开标时所有商务报价公布完毕后，浮动率A和权重B和浮动率C以及离散度D由招标人代表当场分别在规定数值档中随机抽取档次，其中浮动率A在五档数值中确定，A值只抽取一次，四种情况中五档数值均为对应值。

商务标报价得分由专人统一计算评分，结果保留到小数点后二位（四舍五入）。

（五）资信分得分（0-2分）

投标单位自2017年1月1日以来承担过监理费100万元及以上的水体治理或水系环境整治或河道治理等水生态水质提升类项目监理的，有一个得1分，最高得2分。（0-2分）（投标时提供经核备的中标通知书或合同的复印件或扫描件并加盖投标单位公章装订于投标文件中，时间以中标通知书签发时间或合同签订时间为准。）”

（六）综合得分的计算（保留二位小数，四舍五入）。

综合得分得分=技术标得分×28%+商务标得分×70%+资信分

投标人的综合得分为技术标、商务标、资信分三部分的合计。在评审过程中如出现投标人综合得分相同的情况，商务报价低的投标人排名在前；如投标人商务报价也相同，则依次按照企业资质等级、实缴注册资金、总监理工程师注册资格证书或项目负责人职称证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按总监理工程师取得注册资格证书的时间前后排序。

（七）评标委员应当在对投标文件进行评审和比较后出具评标书面报告，推荐得分最高的1名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

评标报告应当由评标委员会全体成员签字；如有保留意见，可在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对于评审过程中出现无法达成一致的争议问题，按少数服从多数的原则确定。

（八）国有资金占控股或者主导地位依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人出现下列情形之一，导致其已不符合中标条件的，招标人经向相关行业招投标行政监督部门和公共资源交易办办理报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标：

1、放弃中标的；

2、因不可抗力无法履行合同的；

3、被查实存在影响中标结果的违法行为的；

4、其他导致第一中标候选人不符合中标条件的情形。

（九）中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，且投标保证金不予退还，同时列入投标企业不良行为记录并予以公示。

（十）投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评分、比较或者推荐候选人的行为（包括但不限于在评标场所附近围堵评标专家，向经过的评标专家发短信、打招呼、递纸条、耳语暗示等其他施加不正当影响的行为），都将导致其投标被否决，并没收投标保证金。